# Plan implementacije NIS2 projekta

## 1. Inicijacija projekta

Imenovanje projektnog tima (interni + vanjski konzultant)

Kickoff sastanak i potvrda opsega

Izrada detaljnog projektnog plana

## 2. Procjena stanja (Gap analiza i procjena rizika)

Gap analiza prema ISO 27001 i NIS2

Pregled postojećih sigurnosnih politika i procesa

Procjena rizika za ključne digitalne usluge

Identifikacija ključne imovine

## 3. Razvoj dokumentacije i politika

Izrada ISMS politike i povezanih dokumenata

Politike pristupa, enkripcije, logiranja, incidenta

Usklađivanje s NIS2 člancima 21. i 23.

Priprema dokumentacije za edukacije

## 4. Tehnička i organizacijska implementacija

MFA, backup, upravljanje zakrpama, logiranje

Upravljanje incidentima i povezivanje s CSIRT-om

## 5. Trening, obuka i svijest

Edukacija ključnog osoblja

Testovi sigurnosne svijesti

Plan edukacije za nove zaposlenike

## 6. Interna revizija i testiranje

Provođenje interne revizije ISMS-a

Testiranje otpornosti i komunikacije

Periodična procjena sigurnosti (NIS2)

## 7. Zatvaranje projekta i operativni prijenos

Prezentacija upravi

Finalizacija dokumenata

Plan održavanja i godišnjih revizija