# Zapisnik s sastanka – Usklađivanje s NIS2 direktivom

Datum: utorak, 24. lipnja 2025.

Vrijeme: 13:15 – 14:15

Lokacija: Sjedište Pan-pek d.o.o., Planinska 2c, Zagreb

Voditelj sastanka: Daniel Bara, vanjski suradnik (Adventure Spirit d.o.o.)

Svrha sastanka: Prezentacija obveza i plana implementacije NIS2 direktive

## Prisutni:

- Sandra Vojković, predsjednica Uprave Pan-pek d.o.o.

- Vlatka Šrajbek, članica Uprave Pan-pek d.o.o.

- Daniel Bara, vanjski suradnik i voditelj implementacije projekta usklađenja s NIS2 direktivom

## Tijek sastanka:

Daniel Bara predstavio je regulatorni okvir NIS2 direktive koristeći kao podlogu prezentaciju. Objašnjeno je tko su obveznici, što znači “važni entiteti” i koje obveze proizlaze iz NIS2-a za Pan-pek, uključujući:

- obveznu provedbu mjera za upravljanje rizicima vezanima uz informacijske sustave koji podržavaju ključne poslovne procese,

- imenovanje odgovorne osobe za kibernetičku sigurnost (ili definiranje uloge u okviru postojećih struktura),

- obvezu prijave značajnih incidenata prema nacionalnom CSIRT-u,

- obvezu dokumentiranja i dokazivanja sigurnosnih politika i tehničkih mjera,

- nadzor i moguće inspekcije od strane nadležnog tijela

Prezentirani su glavni elementi koje će projekt obuhvatiti:

- Početna procjena stanja (gap analiza u odnosu na zahtjeve NIS2)

- Donošenje sigurnosnih politika, procedura, pravilnika i planova odgovora na incidente

- Edukacija Uprave i zaposlenika

- Tehničke mjere (kontrola pristupa, sigurnosne kopije, revizijski tragovi, itd.)

- Priprema za izvještavanje i nadzor

Posebno je istaknuto da Pan-pek već ima određene elemente sustava sigurnosti (npr. HACCP, IFS, antivirusne sustave), no oni nisu dostatni za formalnu usklađenost s NIS2 bez dodatne dokumentacije, mjera i organizacijskih postupaka.

## Zaključci:

- Uprava je upoznata s obvezama iz NIS2 direktive i podržala početak projekta usklađivanja.

- Dogovoreno je da će se u narednom periodu provesti gap analiza, kojom će se procijeniti trenutno stanje u odnosu na NIS2 zahtjeve.

- Nakon analize, bit će izrađen detaljan plan implementacije s vremenskim okvirom i definiranim resursima.

- Daniel Bara će izraditi i dostaviti prijedlog projekta implementacije s fazama, zaduženjima i rokovima, koji će biti prezentiran na idućem sastanku.

- Interno će se razmotriti tko može preuzeti odgovornost za ulogu sigurnosnog koordinatora unutar Pan-peka.

Zapisnik sastavio:

Daniel Bara